|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节点名称 | 初始计划 | | 调整计划 | | 实际情况 | | 备注 |
| 开始 | 完成 | 开始 | 完成 | 开始 | 完成 |
| 1 | 概念设定 | 2020/11/3 | 2020/11/10 | 2020/11/5 | 2020/11/12 | 2020/11/8 | 2020/11/15 | 完成了项目的设定 |
| 2 | 规划设计 | 2020/11/15 | 2020/11/17 |  |  |  |  |  |
| 3 | 实施方案 | 2020/11/17 | 2020/11/19 |  |  |  |  |  |
| 4 | 个人代码实现 | 2020/11/20 | 2020/12/10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目代码汇总 | 2020/12/11 | 2020/12/13 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交付项目 | 2020/12/13 | 2020/12/14 |  |  |  |  |  |